

**Projet Mastermind**

FICHE ITERATION N°1

**Auteurs :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Auteurs** | | **Approbateurs** |  | **Validation** |  |
|  |  | HAMANI | FARISSE / DEFOIS / VERGINE |  | Groupe |  |
|  | **Rédigé le : 18/12/17** | | **Approuvé le : 20/12/17** |  | **Validé le : 20/12/17** |  |
|  | **Diffusion :** |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  | **Diffusion** | |  | **Externe** | |  |

* **: M.AZZAG**

**Copies à : Groupe**

**Document de référence :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Libellé** | |  |  |  |  |  | **Document** | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Historique :** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **N° Version** |  |  | **Auteurs** |  |  |  |  | **Approbateurs** |  |  | **Date** |  |  |  | **Historique des** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **évolutions** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.0** | |  |  | HAMANI |  |  |  |  | FARISSE / DEFOIS / VERGINE |  |  | 18/12/17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Liste des tâches** |  |  |  | **Auteurs** |  |  |  | **Approbateurs** |  |  | **Date début** |  | **Rendu** |  | **Rendu réel** |  |  |  | **Notes** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Prévisionnel** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Création Gantt |  |  |  | FARISSE |  |  |  | Groupe |  |  | 18/12/17 |  | 28/12/17 |  | 28/12/17 |  |  |  |  |  |
|  | Diagramme de Classe |  |  |  | HAMANI |  |  |  | Groupe |  |  | 18/12/17 |  | 28/12/17 |  | 28/12/17 |  |  |  |  |  |
|  | Diagramme de séquence |  |  |  | HAMANI |  |  |  | Groupe |  |  | 01/01/18 |  | 08/01/18 |  | 08/01/18 |  |  |  |  |  |
|  | MCD |  |  |  | DEFOIS |  |  |  | Groupe |  |  | 01/01/18 |  | 08/01/18 |  | 08/01/18 |  |  |  |  |  |
|  | MLD |  |  |  | HAMANI |  |  |  | Groupe |  |  | 01/01/18 |  | 08/01/18 |  | 08/01/18 |  |  |  |  |  |
|  | Cahier des Charges |  |  |  | THOMAS |  |  |  | Groupe |  |  | 01/01/18 |  | 08/01/18 |  | 08/01/18 |  |  |  |  |  |
|  | FI1 |  |  |  | HAMANI |  |  |  | Groupe |  |  | 18/12/17 |  | 20/02/18 |  | 13/03/18 |  |  |  | Rendu en retard |  |